| Bé X©y dùng Sè: 87 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: §iÒu chØnh dù to¸n gi¸ gãi thÇu x©y l¾p theo Th«ng t­ sè 16/2005/TT - BXD. | Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2009 |

KÝnh göi: C«ng ty ®Çu t­-X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ (I.C.D)

Bé X©y dùng ®· nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 67/CV-C.ty ngµy 08/6/2009 cña C«ng ty ®Çu t­-X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ (I.C.D) vÒ viÖc ®iÒu chØnh dù to¸n gi¸ gãi thÇu x©y l¾p theo Th«ng t­ sè 16/2005/TT - BXD. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

1. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 môc III Th«ng t­ sè 16/2005/TT - BXD ngµy 13/10/2005 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh th× ®èi víi nh÷ng khèi l­îng x©y dùng thùc hiÖn kÓ tõ ngµy 01/10/2005 nh­ng trong hîp ®ång c¸c bªn ®· tho¶ thuËn kh«ng ®iÒu chØnh gi¸ trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Chñ ®Çu t­ vµ Nhµ thÇu x©y dùng th­¬ng th¶o bæ sung hîp ®ång ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh. Néi dung, tiªu chÝ ®Ó th­¬ng th¶o, bæ sung hîp ®ång lµ chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ban hµnh cho ng­êi lao ®éng. Kh«ng ®iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng cho nh÷ng khèi l­îng c«ng t¸c ®· hoµn thµnh nghiÖm thu, thanh to¸n mµ viÖc ®iÒu chØnh ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc h­ëng.

2. NÕu viÖc ®iÒu chØnh chi phÝ nªu trªn mµ dÉn ®Õn v­ît Tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt th× Chñ ®Çu t­ b¸o c¸o ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

C¨n cø h­íng dÉn trªn, C«ng ty ®Çu t­-X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ (I.C.D) tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - L­u VP, Vô KTXD, TH.a8. | Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng §· ký Ph¹m V¨n Kh¸nh |