| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 205/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011. |
| --- | --- | --- |

KÝnh göi :  Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 751/PTXD-TDC11 ngày 22/9/2011 của Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo văn bản 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng của hợp đồng số 178/2008/HĐXD-ĐHKTKTCN ký ngày 29/12/2008 phải căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của Nhà nước có liên quan. Theo đó, hai bên thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng như hướng dẫn sau:

1. Điều chỉnh đơn giá: Căn cứ khoản 6.1.4. của hợp đồng, hai bên thực hiện điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng theo kế hoạch điều chỉnh đơn giá hoặc thời gian điều chỉnh đơn giá do các bên thống nhất.

2. Điều chỉnh giá vật tư, vật liệu: Căn cứ khoản 6.1.5. của hợp đồng, hai bên lập hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguyên tắc điều chỉnh giá thực hiện theo nội dung khoản 6.1.5.

3. Điều chỉnh chi phí nhân công: Thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng theo từng thời kỳ căn cứ khoản 6.1.7. của hợp đồng, khi Nhà nước có những chính sách mới về tiền lương.

4. Điều chỉnh chi phí máy thi công theo khoản 6.1.8. trong hợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
|  |  | PHÓ VỤ TRƯỞNG |
| Nơi nhận : |  |  |
| - Như trên; - Lưu: VT,Vụ KTXD(Th8). |  | (®· ký) |
|  |  | Đỗ Thái Lưu |