| Bé x©y dùng Sè: 106/BXD-KTXD | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| ##### V/v: ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng. | Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2012 |

| KÝnh göi: | Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Qu¶ng TrÞ |
| --- | --- |

Bé X©y dùng nhËn ®îc v¨n b¶n sè 1126/SKH-T§ ngµy 23/12/2011 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Qu¶ng TrÞ ®Ò nghÞ híng dÉn c¨n cø ¸p dông ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng. Sau khi xem xÐt, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh sau:

Th«ng t sè 09/2008/TT-BXD híng dÉn viÖc ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång, gãi thÇu ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi, h×nh thøc gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh sö dông vèn nhµ níc. Theo ®ã, ®èi víi trêng hîp cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Qu¶ng TrÞ nh nªu t¹i v¨n b¶n sè 1126/SKH-T§, th× ®©y lµ hîp ®ång x©y dùng theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh vµ ®îc h×nh thµnh sau thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña Th«ng t sè 09/2008/TT-BXD. V× vËy, c¸c hîp ®ång nµy kh«ng thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña Th«ng t sè 09/2008/TT-BXD, khi ®ã viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång thùc hiÖn theo néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong tõng thêi kú.

Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Qu¶ng TrÞ c¨n cø ý kiÕn trªn ®Ó tæ chøc thùc hiÖn.

| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu: VT, Vô KTXD. T06. | kT. Bé trëng thø trëng . (®· ký) ## TrÇn V¨n S¬n |
| --- | --- |