| BỘ XÂY DỰNG Số: 372/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án các công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải

tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 141/QLDA ngày 21/12/2011 của Ban quản lý dự án các công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, trường hợp do điều kiện đặc thù của công trình phải mua vật liệu ở địa khác như nêu tại văn bản số 141/QLDA, thì chủ đầu tư có thể sử dụng thông báo giá vật liệu Liên Sở Tài chính – Xây dựng của địa phương nơi mua vật liệu làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Giá vật liệu này phải phù hợp với giá vật liệu tại thị trường nơi xây dựng công trình.

2. Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, chi phí tư vấn giám sát thi công thực hiện theo nội dung hợp đồng tư vấn giám sát thi công đã ký kết giữa các bên. Chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư được xác định bằng tỷ lệ % theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Ban quản lý dự án các công trình giao thông căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: Như trên; Lưu VT, KTXD, S(8). | THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn |