| BỘ XÂY DỰNG Số: 71/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: ý kiến về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo văn bản số 02/CV-CT ngày 10/3/2012 của Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Phát Huy. | Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012 |

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3666/BTC-ĐT ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính đề nghị có ý kiến về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo văn bản số 02/CV-CT ngày 10/3/2012 của Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Phát Huy. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết (trừ trường hợp bổ sung khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế). Vì vậy không điều chỉnh giá hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết là phù hợp với quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Bộ Tài chính căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để nghiên cứu trả lời Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Phát Huy./.

|  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: Như trên; Lưu VT, KTXD, S(8). | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) Phạm Văn Khánh |