| BỘ XÂY DỰNG Số: 188/BXD - KTXD V/v chỉ số giá xây dựng để đ/c giá hợp đồng XD gói thầu XL.1: XD cầu Tân Điền thuộc DA cầu Cổ Chiên – QL 60. |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban quản lý dự án 7 - Tổng cục đường bộ Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1318/BQLDA7-KTKH ngày 24/8/2012 của Ban quản lý dự án 7 – Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc cho ý kiến về các chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu XL.1: xây dựng cầu Tân Điền thuộc dự án cầu Cổ Chiên – Quốc lộ 60. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các căn cứ pháp lý:

Việc xác định chỉ số giá xây dựng sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu XL.1 thuộc dự án cầu Cổ Chiên – Quốc lộ 60 căn cứ vào các văn bản sau:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

2. Phương pháp và cơ sở dữ liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Phương pháp tính toán: Chỉ số giá xây dựng được tính toán theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Cơ sở dữ liệu dùng để tính toán chỉ số giá:

+ Giá cả đầu vào để  tính toán chỉ số giá xây dựng phù hợp về chủng loại, quy cách, phù hợp với giá cả thị trường tỉnh Bến Tre (nơi có công trình xây dựng);

+ Về tỷ trọng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công để tính toán chỉ số giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu (giá trúng thầu) và thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, phù hợp với đặc điểm và tính chất công việc của gói thầu.

3. Nhận xét:

- Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng kèm theo văn bản số 1318/BQLDA7-KTKH phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các chỉ số giá xây dựng phản ánh khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại tỉnh Bến Tre;

- Các chỉ số giá xây dựng phù hợp để sử dụng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu XL.1 thuộc dự án cầu Cổ Chiên – Quốc lộ 60.

Ban quản lý dự án 7 – Tổng cục đường Bộ Việt Nam căn cứ ý kiến trên  để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh5). |  | (đã ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |