| BỘ XÂY DỰNG Số: 218/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. | Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 |

| Kính gửi: | Công ty TNHH Quyết Thắng |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10_01/2012/CV ngày 01/10/2012 của Công ty TNHH Quyết Thắng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì:

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi trong hợp đồng và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán hợp đồng. Trong hợp đồng các bên qui định rõ các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng, phương pháp, cách thức, phạm vi điều chỉnh giá hợp đồng.

- Một trong các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng là “khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định”.

Như vậy, khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương về nguyên tắc là được điều chỉnh giá hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận và sau khi được Người quyết định đầu tư cho phép.

Công ty TNHH Quyết Thắng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh giá hợp đồng theo đúng hợp đồng đã ký.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |