| BỘ XÂY DỰNG Số: 253/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :  Công ty TNHH Phước An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 124/TV-KH ngày 29/11/2012 của Công ty TNHH Phước An đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm trễ, kéo dài thời gian không phải do lỗi của nhà thầu thì về nguyên tắc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí trượt giá (vật liệu, nhân công, máy thi công) trong thời gian chậm trễ đó và các chi phí phát sinh khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Phước An căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |