| Bé X©y dùng Sè: 258 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: v­íng m¾c trong qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. | Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2012 |

| KÝnh göi: | C«ng ty cæ phÇn Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ |
| --- | --- |

Bé X©y dùng ®· nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 681/LD.CTP.CP ngµy 05/12/2012 cña C«ng ty cæ phÇn Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ vÒ v­íng m¾c trong qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ c¬ së ph¸p lý cao nhÊt ®Ó c¸c bªn thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång.

ChiÒu cao c«ng tr×nh (64,5m) ®· nªu trong QuyÕt ®Þnh sè 71/2008/Q§-QLDAXD ngµy 10/07/2008 cña Gi¸m ®èc c«ng an tØnh Hµ T©y vÒ viÖc phª duyÖt TKBVTC Trô së c«ng an tØnh; theo quy ®Þnh t¹i môc 15 (gi¸ dù thÇu vµ biÓu gi¸) Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p Gãi thÇu sè 3: X©y dùng nhµ lµm viÖc chÝnh: “...Gi¸ dù thÇu: lµ chi phÝ ®Ó thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng theo néi dung c«ng viÖc theo ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ HSMT...”; do vËy, ®¬n gi¸ thanh to¸n cho khèi l­îng hoµn thµnh thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ ®· ®­îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 424/Q§-UBND ngµy 22/01/2009 cña UBND thµnh phè Hµ Néi; riªng ®èi víi khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång ®· ký c¸c bªn trong hîp ®ång th­¬ng th¶o ¸p dông ®¬n gi¸ chiÒu cao > 50m trong Bé ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh thµnh phè Hµ Néi – PhÇn x©y dùng c«ng bè kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 56/2008/Q§-UBND ngµy 22/12/2008 cña Chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi.

Víi néi dung trªn, C«ng ty cæ phÇn Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./.

| N¬i nhËn: | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| - Nh­ trªn; - L­u VT, Vô KTXD, TH.a8. | vô tr­ëng vô Kinh tÕ X©y dùng (®· ký) Ph¹m V¨n Kh¸nh |