| # BỘ XÂY DỰNG Số: 688/BXD - KTXD V/v áp dụng chỉ số giá nhân công để điều chỉnh giá HĐ các gói thầu thuộc dự án ĐTXD đường ô tô cao tốc Nội Bài – Lào Cai. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 738/VEC-TĐ ngày 14/3/2013 của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) – Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng chỉ số giá nhân công để điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3415/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2007. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn VEC phát hành trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính phủ. Dự án trải dài qua nhiều địa phương, thời gian xây dựng kéo dài. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên, sau khi được Bộ Giao thông Vận tải và nhà tài trợ (ADB) chấp thuận về chủ trương cho phép được thay đổi nguồn chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tổng cục Thống kê, Bộ Xây dựng thống nhất để chủ đầu tư (VEC) căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình, nội dung hợp đồng đã ký kết, tổ chức xác định chỉ số giá nhân công để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng (điều chỉnh chi phí nhân công) cho các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Nội Bài – Lào Cai như hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Sơn |