| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 795/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng khi thay đổi biện pháp thi công. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh

Trả lời văn bản số 1038/SGTVT-DA ngày 11/4/2013 của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh về việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng khi thay đổi biện pháp thi công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp nêu tại văn bản số 1038/SGTVT-DA, đây là hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Vì vậy, nếu trong quá trình thi công phải thay đổi biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế (được sự chấp thuận của tư vấn giám sát và chủ đầu tư) dẫn đến các đơn giá trong hợp đồng cũng thay đổi lớn như nêu tại văn bản số 1038/SGTVT-DA thì việc thanh toán thực hiện theo đơn giá được điều chỉnh theo biện pháp thi công thực tế. Các đơn giá điều chỉnh do chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thực hiện.

Sở Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến nêu trên thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | THỨ TRƯỞNG |
| Nơi nhận : |  |  |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Nh6). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Sơn |