| BỘ XÂY DỰNG Số: 965/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói. | Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013 |

| Kính gửi: | UBND tỉnh Sơn La |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 610/UBND-KTTH ngày 22/3/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì đối với hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương. Trường hợp chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu, thì nhà thầu được quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường những thiệt hại do kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng.

UBND tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG . (đã ký) ## Trần Văn Sơn |
| --- | --- |