| # BỘ XÂY DỰNG Số:1001/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: tính bù giá vật liệu theo phương pháp bù trực tiếp. | ## Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013 |

| Kính gửi: | Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1031/BNN-XD ngày 28/3/2013 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc tính bù giá vật liệu theo phương pháp bù trực tiếp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Theo đó đối với các hình thức hợp đồng đã được Chính phủ quy định trong các Nghị định và Bộ Xây dựng hướng dẫn trong các thông tư tương ứng với từng thời kỳ.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên và quy định Nhà nước có liên quan. Trường hợp trong hợp đồng cụ thể mà giá điều chỉnh có thể chỉ có chi phí trực tiếp hoặc bao gồm cả chi phí và các chi phí ngoài chi phí trực tiếp, do đó:

a) Trường hợp trong hợp đồng quy định giá trị điều chỉnh chỉ bao gồm chi phí trực tiếp thì dự tóan chi phí bổ sung chỉ bao gồm chi phí trực tiếp và thuế VAT.

b) Trường hợp trong hợp đồng quy định giá trị điều chỉnh bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước thì dự toán chi phí bổ sung bao gồm các chi phí này và thuế VAT.

Với nội dung trên, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo quy định./.

| #### Nơi nhận: | ### KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| - Như trên; - Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. | THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn |