| BỘ XÂY DỰNG Số: 1181/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói | Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2013 |

| KÝnh göi: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1920/UBND-ĐTQH ngày 24/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng trừ trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, đối với những hợp đồng trọn gói thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, không điều chỉnh giá hợp đồng khi nhà nước thay đổi chính sách tiền lương.

Căn cứ ý kiến trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr6. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký ## Trần Văn Sơn |
| --- | --- |