| BỘ XÂY DỰNG Số: 121 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013 |

| KÝnh göi: | Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng |
| --- | --- |

Trả lời văn bản số 161/CV-BQLDA ngày 19/6/2013 của Ban quản lý dự án Các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các bên và các quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong quá trình thực hiện hợp đồng, do điều kiện khách quan (không do lỗi của nhà thầu) phải thay đổi biện pháp thi công từ đóng cọc trên cạn sang đóng cọc dưới nước tại một số vị trí thực tế thi công đóng cọc dưới nước, thì các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, điều kiện thi công thực tế của công trình và các quy định của nhà nước có liên quan để xác định đơn giá làm cơ sở để thanh toán cho công tác thi công cọc dưới nước là phù hợp.

Trường hợp việc điều chỉnh giá hợp đồng có liên quan đến nội dung mời thầu hoặc làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Ban quản lý dự án Các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr6. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Đã ký ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |