| BỘ XÂY DỰNG Số: 127/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: hướng dẫn cách xác định giá thanh toán cho công trình xây dựng. | Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013 |

| Kính gửi: | Ban quản lý dự án Khí - Điện – Đạm Cà Mau |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/KĐĐCM-KTKH ngày 05/6/2013 của Ban quản lý dự án Khí - Điện – Đạm Cà Mau về việc hướng dẫn cách xác định giá thanh toán cho công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác thí nghiệm thép là để kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu cho công trình theo thiết kế hay không. Nếu thí nghiệm kiểm tra đạt tiêu chuẩn (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép áp dụng cho công trình), thì sử dụng trọng lượng thép/1m dài danh nghĩa theo tiêu chuẩn để tính toán khối lượng khi thanh toán, quyết toán. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Ban quản lý dự án Khí - Điện – Đạm Cà Mau căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. THa8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ xÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |