| # BỘ XÂY DỰNG Số : 146/BXD - KTXD V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 1647/TCTS-KHTC ngày 27/6/2013 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu số 06 thuộc dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Trường hợp công thức tính trượt giá nêu trong hợp đồng không phản ánh đúng và đầy đủ sự biến động của thị trường xây dựng (nơi có công trình xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo để thay đổi nguồn chỉ số giá (thay đổi chỉ số giá tiêu dùng CPI bằng chỉ số giá xây dựng) cho phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, điều kiện thực tế của gói thầu, đảm bảo quyền lợi của các bên trong hợp đồng và phải được sự chấp thuận của Người quyết định đầu tư. Chỉ số giá xây dựng được tính toán, xác định theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Tổng cục Thủy sản căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  | (đã ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |