| BỘ XÂY DỰNG Số : 174/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn xác định dự toán xây dựng công trình |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :  Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 50/CT-KHKT ngày 16/7/2013 của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn áp dụng chi phí ca máy trong giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

A. Đối với gói thầu xây lắp số 02 thuộc Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp Kho lưu trữ khu vực:

1. Chi phí cho công tác tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị thi công (như máy cần cẩu tháp, máy vận thăng) đến công trường và trong nội bộ công trường là chi phí thành phần thuộc chi phí trực tiếp khác theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Do đó, nhà thầu phải cân đối chi phí cho các công tác này trong giá dự thầu, không được tính toán bổ sung các chi phí này vào giá hợp đồng.

2. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD, đối với những công trình có yêu cầu riêng biệt về an toàn lao động như nhà cao từ 6 tầng trở lên, xi lô, ống khói của công trình công nghiệp hoặc tương tự thì phải lập thiết kế biện pháp an toàn lao động, dự toán và chủ đầu tư phê duyệt để bổ sung vào dự toán xây dựng công trình. Vì vậy, đối với gói thầu xây lắp số 02 thuộc Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp Kho lưu trữ khu vực, nếu công trình có độ cao lớn hơn 6 tầng và đã có đề xuất giá dự toán biện pháp an toàn lao động cho công trình trong hồ sơ dự thầu; hai bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, giá dự toán nêu trong hồ sơ dự thầu và dự toán biện pháp an toàn lao động đã được Chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện thanh toán, quyết toán chi phí biện pháp an toàn cho công trình.

Lưu ý, dự toán an toàn lao động được phê duyệt bổ sung phải giảm trừ chi phí an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh trong chi phí trực tiếp khác (chiếm khoảng 1% chi phí trực tiếp).

B. Đối với gói thầu thi công cải tạo, sửa chữa Trụ sở của các cơ quan ban ngành:

Nếu công việc “Cung cấp, gia công, lắp đặt hoàn chỉnh thảm trải nền nhà, rèm cửa” có hao phí vật liệu bao gồm hao phí vật liệu chính, vật liệu phụ, bán thành phẩm và các vật liệu khác cho một đơn vị sản phẩm xây dựng xác định trên cơ sở các định mức, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, được quy định phù hợp với công nghệ và điều kiện thực tế thi công tại công trình, thì thảm trải nền nhà, rèm cửa được coi là vật liệu xây dựng và được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| Nơi nhận : |  |  |
| - Như trên; - Lưu: VT,KTXD(Th7). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |