| # Bé X©y dùng Sè 191 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: ®iÒu chØnh gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng khi lËp tæng møc ®Çu t. | ## Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2013 |

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn §Çu t ®Þa èc §¹i Quang Minh

Bé X©y dùng ®· nhËn v¨n b¶n sè 34/2013/CV-§QM-B§HAD ngµy 31/7/2013 cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t ®Þa èc §¹i Quang Minh ®Ò nghÞ híng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng khi lËp tæng møc ®Çu t. Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh sau:

Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010 cña Bé X©y dùng Híng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §èi víi Dù ¸n ®Çu t x©y dùng 4 tuyÕn ®êng chÝnh trong Khu ®« thÞ míi Thñ Thiªm, trêng hîp tæng møc ®Çu t ®îc lËp trªn c¬ së §¬n gi¸ x©y dùng do UBND thµnh phè Hå ChÝ Minh ban hµnh (QuyÕt ®Þnh sè 104/2006/Q§-UBND ngµy 17/7/2006) nh nªu t¹i v¨n b¶n sè 34/2013/CV-§QM-B§HAD th× việc bổ sung chi phí do biến động giá nhiên liệu khi xác định tổng mức đầu tư của Dự án (do chưa tính chi phí bù chênh lệch nhiên liệu trong hệ số điều chỉnh được hướng dẫn tại văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011) là phù hợp.

C«ng ty cæ phÇn §Çu t ®Þa èc §¹i Quang Minh c¨n cø ý kiÕn nªu trªn ®Ó thùc hiÖn./.

|  | ### TL. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VT, KTXD, S(8). | ### Vô trëng Vô Kinh tÕ x©y dùng (®· ký) Ph¹m V¨n Kh¸nh |