| BỘ XÂY DỰNG Số: 208 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2013 |

| KÝnh göi: | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phát Huy |
| --- | --- |

Trả lời công văn số 21/CV-CT ngày 21/8/2013 của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phát Huy đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, giá hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với những khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Đồng thời tại tiết a, điểm 1.3.2 Điều 16 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước cũng đã quy định, khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thực hiện và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thực hiện và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng, thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký; nhà thầu không có trách nhiệm phải giảm trừ giá trị hợp đồng đối với việc xác định giá gói thầu, giá hợp đồng không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phát Huy căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr6. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đã ký ## Trương Thị Thu Thanh |
| --- | --- |