| # BỘ XÂY DỰNG Số: 2084/BXD-KTXD V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án ký túc xá sinh viên. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :   Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 799/PC-VPCP ngày 19/9/2013 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Xây dựng xem xét, xử lý đề nghị  của UBND tỉnh Tiền Giang về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án ký túc xá sinh viên tỉnh Tiền Giang nêu tại công văn số 4101/UBND-CN ngày 11/9/2013. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã nêu: “Đối với các dự án được phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực: Rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quả đầu tư hoặc nghiên cứu thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu bằng vật tư, thiết bị sản xuất trong nước; những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án). Sau khi áp dụng các giải pháp cắt giảm, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án”.

2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên tỉnh Tiền Giang nêu tại công văn số 4101/UBND-CN được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt theo quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 27/10/2011, do biến động giá cả nguyên, nhiên, vật liệu và chế độ tiền lương nên đến nay tổng mức đầu tư của dự án đã vượt tổng mức đầu tư phê duyệt. Đây là dự án nhà ở sinh viên cấp bách, vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án ký túc xá sinh viên tỉnh Tiền Giang như kiến nghị của UBND tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 4101/UBND-CN.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang căn cứ hướng dẫn trên để triển khai thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - VPCP (để b/c); - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  | (đã ký) |
|  |  | Trần Văn Sơn |