| BỘ XÂY DỰNG Số: 221/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: thanh toán khối lượng bổ sung. | Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 138/CV-CT-KHKT ngày 01/8/2013 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng bổ sung khớp nối đồng và thép bọc khớp nối đồng khe lún thuộc gói thầu số 3, dự án tràn xả lũ, Hồ chứa nước Suối Mỡ, Bắc Giang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 138/CV-CT-KHKT, khi mời thầu, dự thầu và ký kết hợp đồng, thì đơn vị tính khối lượng của các công tác làm khớp nối đồng kiểu I và kiểu II là mét dài (m). Vì vậy, khi thanh toán hợp đồng phải dựa trên cơ sở các điều khoản, điều kiện của hợp đồng, khối lượng thực tế được nghiệm thu theo mét dài và đơn giá mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc bù giá cho các loại vật liệu được phép điều chỉnh thực hiện trên cơ sở khối lượng hoàn thành thực tế của các loại vật liệu này được nghiệm thu phù hợp với hồ sơ thiết kế.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |