| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 281/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 177/DĐK-KHKT ngày 15/11/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Theo nội dung văn bản số 177/DĐK-KHKT: Hợp đồng ký theo quyết định chỉ định thầu, hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh bằng phương pháp bù trừ trực tiếp thì giá vật liệu tại thời điểm gốc là giá lớn hơn giữa giá vật liệu trong hợp đồng và giá vật liệu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan6). |  | (®· ký) Phạm Văn Khánh |