| BỘ XÂY DỰNG ___________ Sè : 287 /BXD-VLXD V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________________________ Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2014 |  |
| --- | --- |

Kính gửi:    Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư

và Phát triển Trường Thành

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 368/UBND-TNMT ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị gia hạn thời gian xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 940/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành được làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi với khối lượng tối đa 888.000 m3 (Tám trăm, tám mươi tám nghìn mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2013 đến ngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, do một số lý do khác nhau, đặc biệt là thời tiết không thuận lợi, nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành mới chỉ nạo vét, xuất khẩu được 99.734 m3, khối lượng còn lại chưa xuất khẩu là 788.266 m3. Theo kế hoạch thi công từ tháng 02/2014 đến 30/9/2014, Công ty sẽ nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực nêu trên với khối lượng dự kiến là 1,124 triệu m3, trong đó khối lượng phát sinh thêm là 336.448 m3. Nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo quá trình thực hiện dự án không bị gián đoạn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Xây dựng gia hạn thời gian và bổ sung khối lượng xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành tại công văn số 368/UBND-TNMT ngày 25/01/2014.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á để tàu thuyền của ngư dân ra vào thuận lợi, đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng thống nhất việc gia hạn để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 790.000 m3 (Bảy trăm chín mươi nghìn mét khối), (khối lượng còn lại chưa xuất khẩu đã hướng dẫn tại văn bản số 940/BXD-VLXD ngày 22/5/2013), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/9/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát, đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi và việc hoàn chỉnh hồ sơ Dự án, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn khối lượng cát nhiễm mặn tận thu phát sinh từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng của Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Quảng Ngãi; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan Quảng Ngãi; - L­u: VT, VLXD. | kt.bé tr­ëng thø tr­ëng (đã ký) NguyÔn TrÇn Nam |
| --- | --- |