Bé X©y dùng Sè: 26 /BXD-KTXD V/v gi¶i ®¸p v­íng m¾c trong thanh to¸n khèi l­îng 612m cäc khoan nhåi (F1000) cho h¹ng môc cÇu ®i bé sè 1 - gãi thÇu XL8.TP4. Dù ¸n thµnh phÇn 4 thuéc TiÓu dù ¸n N©ng cÊp ®« thÞ TP.HCM. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2014

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ x©y dùng TuÊn Léc

Bé X©y dùng nhËn ®­îc v¨n b¶n sè 37/2014/CV ngµy 14/01/2014 cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ x©y dùng TuÊn Léc ®Ò nghÞ gi¶i ®¸p v­íng m¾c trong thanh to¸n khèi l­îng 612m cäc khoan nhåi (F1000) cho h¹ng môc cÇu ®i bé sè 1 - gãi thÇu XL8.TP4. Dù ¸n thµnh phÇn 4 thuéc TiÓu dù ¸n N©ng cÊp ®« thÞ TP.HCM. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

ViÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng thùc hiÖn theo néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ n­íc cã liªn quan.	Theo ®ã, ®èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh th× viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång thùc hiÖn trªn c¬ së khèi l­îng thùc tÕ hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu vµ ®¬n gi¸ trong hîp ®ång.

Do vËy, nÕu hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn lµ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh th× khèi l­îng 612md cäc khoan nhåi F1000mm mµ nhµ thÇu ®· thùc hiÖn (khèi l­îng thùc tÕ ®­îc nghiÖm thu, ®· cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång vµ n»m trong hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc duyÖt) nh­ nªu t¹i v¨n b¶n sè 37/2014/CV ngµy 14/01/2014 cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng TuÊn Léc th× ®­îc thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh.

C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ x©y dùng TuÊn Léc c¨n cø h­íng dÉn trªn tæ chøc thùc hiÖn./.

| N¬i nhËn: - Nh­ trªn - L­u VT, Vô KTXD (G). |  | tl. Bé tr­ëng vô tr­ëng vô kinh tÕ x©y dùng (da ky) Ph¹m V¨n Kh¸nh |
| --- | --- | --- |