| BỘ XÂY DỰNG ___________ Sè : 347/BXD-VLXD V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________________________ Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2014 |  |
| --- | --- |

Kính gửi:    Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ

- Xây dựng Phương Thảo Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được công văn 827/UBND-KTN ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận và công văn số 012/CV-2014 ngày 07/02/2014 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (Cảng cá Đông Hải) và nạo vét luồng, vũng đậu Cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 22/8/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1768/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên được làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (Cảng cá Đông Hải) và nạo vét luồng, vũng đậu Cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2013 đến ngày 28/2/2014.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên, do thời gian đầu doanh nghiệp phải tập trung nạo vét luồng và vũng đậu tàu cảng cá Đông Hồi và ảnh hưởng của các cơn bão nên việc thi công phải tạm dừng nhiều ngày, dẫn đến tiến độ thi công Dự án không đảm bảo. Đến nay, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn là 104.192,46 m3, khối lượng còn lại chưa làm thủ tục xuất khẩu là 895.807,54 m3. Để tiếp tục triển khai việc nạo vét, khơi thông luồng lạch theo mục tiêu ban đầu của Dự án, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Xây dựng gia hạn thời gian xuất khẩu cát nhiễm mặn đến ngày 31/8/2014.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên của UBND tỉnh Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên, đồng thời nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách để nạo vét thông luồng của Dự án, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 896.000 m3 (Tám trăm chín mươi sáu nghìn mét khối), (khối lượng còn lại chưa xuất khẩu đã hướng dẫn tại văn bản số 1768/BXD-VLXD ngày 22/8/2013) trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/8/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo sau ngày 31/8/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng của Tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (Cảng cá Đông Hải) và nạo vét luồng, vũng đậu Cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Phương Thảo Nguyên./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Ninh Thuận; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận; - L­u: VT, VLXD. | kt.bé tr­ëng thø tr­ëng (®· ký) NguyÔn TrÇn Nam |
| --- | --- |