| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 50 /BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 09/01/2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận cụ thể về trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng. Đối với trường hợp nêu trong văn bản ngày 09/01/2013: hợp đồng đã ký quy định được điều chỉnh giá trong trường hợp bổ sung công việc ngoài hợp đồng; Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng hoặc giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện hợp đồng thì việc đơn vị thi công đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng do giá vật tư và nhân công tăng là phù hợp. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan6). |  | (đã ký) Phạm Văn Khánh |