| BỘ XÂY DỰNG Số: 60 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014 |

| KÝnh göi: | Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 15/2014/CV-CTXDYL ngày 01/03/2014 của Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc lập dự toán để giúp chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh. Như vậy, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá trị dự toán (không bao gồm chi phí dự phòng) nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh. Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán được duyệt để phục vụ việc điều chỉnh giá hợp đồng.

Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG §· ký ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |