| BỘ XÂY DỰNG Số: 126 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Điều chỉnh giá hợp đồng XD. | Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014 |

| Kính gửi: | Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ NN&PTNT |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 99/BQL-ĐT ngày 04/3/2014 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi thay đổi định mức đắp đập từ dung trọng khô () sang độ chặt (K), dự án Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc lập và quản lý định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 99/BQL-ĐT, việc các bên căn cứ vào kết quả thí nghiệm tại hiện trường, biện pháp thi công thực tế điều chỉnh hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp và các mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từ định mức đắp đập theo dung trọng khô () sang định mức đắp đập theo độ chặt (K) sau khi được Người quyết định đầu tư cho phép để điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng là phù hợp.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (da ky) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |