| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 729 /BXD-KTXD V/v vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :  Công ty Cổ Phần Xây dựng số một Việt Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/2014/CV-DaH/VHC ngày 08/01/2014 của Công ty Cổ Phần Xây dựng số một Việt Hòa về vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

2. Trường hợp nêu tại văn bản số 07/2014/CV-DaH/VHC ngày 08/01/2014, đối với định mức dự toán đào đá cấp 4 bằng máy đào khối lớn có tính chất tương tự về biện pháp thi công, công nghệ thi công so với các công việc định mức của công trình tương tự đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận cho công trình tương tự thì chủ đầu tư quyết định việc vận dụng định mức để làm cơ sở lập đơn giá cho các gói thầu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Công ty Cổ Phần Xây dựng số một Việt Hòa căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (TH8). |  | Đã ký Bùi Phạm Khánh |