| # BỘ XÂY DỰNG Số : 946 /BXD - KTXD V/v chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 08 – dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa , Bắc Giang. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1644/EVN.NPT-QLĐT ngày 07/5/2014 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 08 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường dây 500 KV  Quảng Ninh - Hiệp Hòa, Bắc Giang trên cơ sở chỉ số giá xây dựng do Công ty Cổ phần Giá xây dựng thông báo. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhận xét về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá xây dựng cho gói thầu số 08 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường dây 500 KV  Quảng Ninh - Hiệp Hòa, Bắc Giang do Công ty Cổ phần Giá xây dựng thông báo tại văn bản số 48/CV/GXD ngày 24/4/2014 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Một số lưu ý:

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 08 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường dây 500 KV  Quảng Ninh - Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Công ty CP giá xây dựng; - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  | (đã ký) |
|  |  | Bùi Phạm Khánh |

Phụ lục kèm theo Công văn số          /BXD-KTXD ngày        tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng

Các chỉ số giá của Gói thầu số 8: Xây lắp đường dây và ngăn xuất tuyến

Dự án : Đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa, Bắc Giang

- Chỉ số giá tại thời điểm gốc quý II/2011 bằng 100%

- Các chỉ số giá tại thời điểm tính toán:

| CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG GÓI THẦU SỐ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá phần xây dựng Gói thầu số 8 | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I |  |
|  | 131,76% | 132,20% | 131,92% | 130,98% | 130,19% | 130,29% | 130,24% | 130,01% | 130,29% |  |

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, MÁY XÂY DỰNG

| CHỈ SỐ GIÁ LÔ 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I |  |
| Vật liệu xây dựng | 100,22% | 100,24% | 99,05% | 95,06% | 92,97% | 93,65% | 94,15% | 93,49% | 93,69% |  |
| Nhân công xây dựng | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% |  |
| Máy thi công xây dựng | 122,17% | 122,93% | 118,22% | 123,76% | 122,90% | 122,85% | 125,82% | 125,63% | 127,78% |  |

| CHỈ SỐ GIÁ LÔ 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I |  |
| Vật liệu xây dựng | 99,82% | 99,89% | 98,52% | 94,62% | 92,64% | 93,98% | 93,58% | 92,61% | 93,33% |  |
| Nhân công xây dựng | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% |  |
| Máy thi công xây dựng | 122,21% | 122,96% | 118,21% | 123,81% | 122,93% | 122,86% | 125,86% | 125,67% | 127,85% |  |
| CHỈ SỐ GIÁ LÔ 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số giá | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I |  |
| Vật liệu xây dựng | 100,23% | 102,44% | 102,78% | 99,54% | 96,95% | 96,73% | 95,75% | 95,36% | 96,28% |  |
| Nhân công xây dựng | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% |  |
| Máy thi công xây dựng | 122,22% | 122,97% | 118,25% | 123,81% | 122,98% | 122,97% | 125,95% | 125,71% | 127,85% |  |

| CHỈ SỐ GIÁ LÔ 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá | Năm 2012 |  |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Năm 2014 |  |
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I |  |
| Vật liệu xây dựng | 100,48% | 102,56% | 103,15% | 99,02% | 96,23% | 96,16% | 95,14% | 94,28% | 94,79% |  |
| Nhân công xây dựng | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% | 147,64% |  |
| Máy thi công xây dựng | 122,10% | 122,85% | 118,31% | 123,48% | 122,96% | 123,39% | 125,94% | 125,43% | 127,17% |  |