| # BỘ XÂY DỰNG Số : 1045/BXD – KTXD V/v chỉ số giá vật liệu xây dựng cho gói thầu số 05 – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1586/VEC-TĐ ngày 13/5/2014 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá một số loại vật liệu xây dựng cho gói thầu số 05 – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. trên cơ sở thông báo chỉ số giá vật liệu xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá vật liệu xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá một số loại vật liệu xây dựng cho gói thầu số 05 – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 252/VKT-GXD ngày 20/3/2013 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá vật liệu xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá một số loại vật liệu xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 05 – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  |  |  |  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nơi nhận : |  |  |  |  | THỨ TRƯỞNG |  |  |  |
|  | - Như trên; - Viện Kinh tế xây dựng; - Lưu: VT, KTXD (Nh6). |  |  |  |  | Đã ký |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bùi Phạm Khánh |  |  |  |
| PHỤ LỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo công văn số 1045/BXD-KTXD ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHỈ SỐ GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GÓI THẦU SỐ 05 - DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Thời điểm gốc: tháng 12/2006. - Thời điểm tính toán: từ tháng 01/2007 đến tháng 06/2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính : % |  |
|  |  | Stt | Thời gian | Chỉ số giá (Khu vực tỉnh Hà Nam) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vải địa kỹ thuật |  |  | Bấc thấm | Đất đắp |  |
|  |  | 1 | Tháng 12/2006 | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2 | Tháng 1/2007 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 3 | Tháng 2/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 4 | Tháng 3/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 5 | Tháng 4/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 6 | Tháng 5/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 7 | Tháng 6/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 8 | Tháng 7/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 9 | Tháng 8/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 10 | Tháng 9/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 11 | Tháng 10/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 12 | Tháng 11/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 13 | Tháng 12/2007 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 14 | Tháng 1/2008 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 15 | Tháng 2/2008 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 16 | Tháng 3/2008 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 17 | Tháng 4/2008 | 140,36 |  |  | 148,94 |  |  |
|  |  | 18 | Tháng 5/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 |  |  |
|  |  | 19 | Tháng 6/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 126,67 |  |
|  |  | 20 | Tháng 7/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 133,33 |  |
|  |  | 21 | Tháng 8/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 200,00 |  |
|  |  | 22 | Tháng 9/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 200,00 |  |
|  |  | 23 | Tháng 10/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 143,33 |  |
|  |  | 24 | Tháng 11/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 143,33 |  |
|  |  | 25 | Tháng 12/2008 | 162,14 |  |  | 153,17 | 130,00 |  |
|  |  | 26 | Tháng 1/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 123,33 |  |
|  |  | 27 | Tháng 2/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 166,67 |  |
|  |  | 28 | Tháng 3/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 183,33 |  |
|  |  | 29 | Tháng 4/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 226,67 |  |
|  |  | 30 | Tháng 5/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 226,67 |  |
|  |  | 31 | Tháng 6/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 236,67 |  |
|  |  | 32 | Tháng 7/2009 | 162,14 |  |  | 153,17 | 236,67 |  |
|  |  | 33 | Tháng 8/2009 | 147,95 |  |  | 161,71 | 236,67 |  |
|  |  | 34 | Tháng 9/2009 | 147,95 |  |  | 161,71 | 236,67 |  |
|  |  | 35 | Tháng 10/2009 | 147,95 |  |  | 161,71 | 236,67 |  |
|  |  | 36 | Tháng 11/2009 | 147,95 |  |  | 161,71 | 246,67 |  |
|  |  | 37 | Tháng 12/2009 | 147,95 |  |  | 161,71 | 256,67 |  |
|  |  | 38 | Tháng 1/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 256,67 |  |
|  |  | 39 | Tháng 2/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 266,67 |  |
|  |  | 40 | Tháng 3/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 266,67 |  |
|  |  | 41 | Tháng 4/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 250,00 |  |
|  |  | 42 | Tháng 5/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 250,00 |  |
|  |  | 43 | Tháng 6/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 250,00 |  |
|  |  | 44 | Tháng 7/2010 | 147,95 |  |  | 161,71 | 226,67 |  |
|  |  | 45 | Tháng 8/2010 | 160,04 |  |  | 166,16 | 226,67 |  |
|  |  | 46 | Tháng 9/2010 | 160,04 |  |  | 166,16 | 226,67 |  |
|  |  | 47 | Tháng 10/2010 | 160,04 |  |  | 166,16 | 226,67 |  |
|  |  | 48 | Tháng 11/2010 | 160,04 |  |  | 166,16 | 226,67 |  |
|  |  | 49 | Tháng 12/2010 | 160,04 |  |  | 166,16 | 236,67 |  |
|  |  | 50 | Tháng 1/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 236,67 |  |
|  |  | 51 | Tháng 2/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 296,67 |  |
|  |  | 52 | Tháng 3/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 296,67 |  |
|  |  | 53 | Tháng 4/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 353,33 |  |
|  |  | 54 | Tháng 5/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 353,33 |  |
|  |  | 55 | Tháng 6/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 353,33 |  |
|  |  | 56 | Tháng 7/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 353,33 |  |
|  |  | 57 | Tháng 8/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 353,33 |  |
|  |  | 58 | Tháng 9/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 353,33 |  |
|  |  | 59 | Tháng 10/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 273,33 |  |
|  |  | 60 | Tháng 11/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 273,33 |  |
|  |  | 61 | Tháng 12/2011 | 160,04 |  |  | 166,16 | 300,00 |  |
|  |  | 62 | Tháng 1/2012 | 160,82 |  |  | 166,16 | 300,00 |  |
|  |  | 63 | Tháng 2/2012 | 160,82 |  |  | 166,16 | 300,00 |  |
|  |  | 64 | Tháng 3/2012 | 160,82 |  |  | 166,16 | 330,00 |  |
|  |  | 65 | Tháng 4/2012 | 160,82 |  |  | 166,16 | 363,33 |  |
|  |  | 66 | Tháng 5/2012 | 160,82 |  |  | 166,16 | 363,33 |  |
|  |  | 67 | Tháng 6/2012 | 160,82 |  |  | 166,16 | 363,33 |  |