| BỘ XÂY DỰNG Số: 3450 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 |

| Kính gửi: | Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3448/SGTVT-KHTC ngày 21/11/2014 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

- Theo quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. Cụ thể: đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

- Việc điều chỉnh bổ sung khối lượng đối với hợp đồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |