| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 987 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình xây dựng |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015. |
| --- | --- | --- |

| Kính gửi: | Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/XLNT ngày 21/3/2015 của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang đề nghị hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thời hạn bảo hành theo hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của hợp đồng phù hợp với các quy định của nhà nước có liên quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 209/204/NĐ-CP ngày 16/12/2004, khoản 2 Điều 45 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải đảm bảo thời hạn bảo hành tối thiểu đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I là 24 tháng kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

Theo nội dung văn bản số 07/XLNT ngày 21/3/2015, thời hạn bảo hành đối với hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, trang trí cầu Hùng Vương theo thỏa thuận của hợp đồng là 24 tháng, thời hạn này phù hợp với quy định các quy định của pháp luật ở trên. Thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, trang trí cầu Hùng Vương. Riêng các bóng đèn chiếu sáng, thời hạn bảo hành cần căn cứ thêm thời hạn hoạt động do nhà sản xuất cung cấp, tiêu chuẩn TCVN 8250:2009 như đã thỏa thuận trong hợp đồng để xác định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |