| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 1027 /BXD-KTXD V/v: Tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 – Quốc lộ 27 Ninh Thuận. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/CPXD-2015  ngày 03/3/2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận về việc hướng dẫn cách tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi sử dụng hệ số điều chỉnh giá (Pn) để điều chỉnh giá hợp đồng thì cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận việc sử dụng nguồn thông tin về giá, hoặc nguồn chỉ số giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng; cũng như thỏa thuận cụ thể các hệ số cố định, hệ số biểu thị tỷ trọng các yếu tố chi phí liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Do vậy đối với trường hợp nêu tại văn bản số 121/CPXD-2015 thì khi ký kết hợp đồng, các bên cần thỏa thuận về giá trị các hệ số a, b, c, d… trong công thức điều chỉnh giá cho phù hợp nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan5). |  | Da ky Bùi Phạm Khánh |