| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 1983/BXD-KTXD V/v: Thẩm tra và phê duyệt dự toán các công việc phát sinh của công trình. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch

thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/BQL-VP ngày 23/4/2015 của Ban quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm tra và phê duyệt dự toán các công việc phát sinh của công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Đối với hạng mục công trình của dự án thành phần 1 - Xây dựng tòa nhà Trung tâm triển lãm đang thực hiện: trường hợp đã ký kết hợp đồng xây dựng thì khi có các công việc phát sinh dẫn đến điều chỉnh hợp đồng, việc điều chỉnh thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp hợp đồng đã ký kết áp dụng quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 38 Nghị định này. Về nguyên tắc, giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh. Trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh.

Trường hợp hợp đồng đã ký kết áp dụng quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì việc điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định này.

2. Theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với dự án thành phần 2 - Nội thất trưng bày triển lãm về quy hoạch: thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng do cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định, làm cơ sở để người quyết định đầu tư phê duyệt.

Ban quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan6). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |