| # Bé X©y dùng Sè: 2043 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |  |
| --- | --- | --- |
| V/v: mức lương tối thiểu phục vụ lập dự toán Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. |  | ## Hµ Néi, ngµy 09 th¸ng 9 n¨m 2015 |

Kính gửi: Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 150420.01/TCT-QLG ngày 20/4/2015 và văn bản số 141222.03/TCT-QLG ngày 22/12/2014 của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam về mức lương tối thiểu phục vụ lập dự toán Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng công trình và đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng được xác định theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, thành phố.

2. Đơn giá nhân công trên thị trường là mức giá nhân công cho một công việc được xác định trên thị trường tại một khu vực hoặc địa phương nhất định. Mỗi công việc sẽ có các mức giá nhân công khác nhau, giá nhân công phụ thuộc vào trình độ tay nghề, uy tín của người lao động và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho một công việc là trung bình số học các đơn giá nhân công khác nhau có trên thị trường để thực hiện công việc đó.

Đơn giá nhân công để xác định đơn giá trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,…).

3. Đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD, chủ đầu tư tổ chức điều tra khảo sát, xác định đơn giá nhân công thực tế phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của khu vực như hướng dẫn nêu trên. Trường hợp sau khi điều tra khảo sát đơn giá nhân công thực tế thị trường phù hợp với việc áp dụng các quy định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, thì chủ đầu tư xem xét áp dụng mức lương theo quy định của Chính phủ để làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình, điều chỉnh dự toán xây dựng (nếu có), trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | ### KT. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VT, KTXD, S(8). | ### Thø trëng (®· ký) Bïi Ph¹m Kh¸nh |