| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 2189 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2015. |
| --- | --- |

| Kính gửi: | Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Thăng Long |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 151/TL-KH ngày 17/8/2015 của Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Thăng Long  đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng  thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký kết, các công tác đào đất, đá nền đường xác định theo đơn giá tổng hợp với đơn vị tính là m3, không yêu cầu tách rõ cấp đất đá, cự ly vận chuyển đổ đất, đá thải thì không chiết tính lại đơn giá đào đất, đá theo tỷ lệ cấp đất đá và cự ly vận chuyển khi điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng (giữ nguyên tỷ lệ cấp đất, đá và cự ly vận chuyển theo cơ cấu chi phí trong đơn giá hợp đồng).

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Thăng Long thực hiện theo quy định ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |