| BỘ XÂY DỰNG Số: 2208/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Quyết toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 6 đoạn qua thị xã Gia Nghĩa, Dự án đường Hồ Chí Minh. | Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2015 |

| Kính gửi: | Ban QLDA đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3092/ĐHCM-KTKH ngày 28/8/2015 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 6 đoạn qua thị xã Gia Nghĩa thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 3092/ĐHCM-KTKH, gói thầu số 6 là gói thầu thuộc nội thị thị xã Gia Nghĩa, đây là khu vực hành chính của tỉnh, rất đông dân cư sinh sống và là tuyến giao thông huyết mạch, vì vậy việc lập dự toán cho công tác đảm bảo giao thông hết sức khó khăn; nhiều yêu tố nhân lực, vật tư khó định lượng và không kiểm soát được; khi mời thầu công tác này được mời theo phương thức trọn gói; khi dự thầu nhà thầu cũng chào thầu trọn gói. Do vậy, việc quyết toán chi phí đảm bảo giao thông theo quy định của hợp đồng như Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 3092/ĐHCM-KTKH là chấp nhận được.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |