| # Bé X©y dùng Sè: 2611/BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. | ## Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2015 |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2747/SGTVT.QLDA ngày 15/10/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng. Đối với Dự án xây dựng tuyến đường Châu Thôn – Tân Xuân và Dự án xây dựng tuyến đường Tây Nghệ An, trường hợp do điều kiện khách quan bị kéo dài thời gian thực hiện như nêu tại văn bản số 2747/SGTVT.QLDA thì chi phí quản lý dự án được bổ sung và xác định bằng cách lập dự toán tương ứng với thời gian kéo dài của Dự án. ViÖc qu¶n lý sö dông chi phÝ qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t sè 05/2014/TT-BTC ngµy 6/1/2014 Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng qu¶n lý dù ¸n cña c¸c chñ ®Çu t, ban qu¶n lý dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc vµ vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | ### KT. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VT, KTXD, S(8). | ### Thø trëng (®· ký) Bïi Ph¹m Kh¸nh |