| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 2661/BXD-KTXD V/v điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng; |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 87/CT-KTKH ngày 08/10/2015 của  Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Theo các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng thì:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng theo quy định tại Điều 9 Hợp đồng số 1082/2012/HĐTCXD ngày 07/12/2012 là phù hợp.

4. Căn cứ các mục: 1, 2 & mục 3 nêu trên, Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Thắng 8). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |