| BỘ XÂY DỰNG Số: 26 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 |

| KÝnh göi: | Công ty cổ phần đầu tư phát triển HUGIA |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 251/DN 2015 ngày 18/11/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển HUGIA đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với phần khối lượng thay đổi thiết kế. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 251/DN 2015, Hợp đồng thi công xây dựng số 27A/HĐXD-QLDA được ký kết ngày 12/8/2011 giữa các bên  là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; giá hợp đồng được điều chỉnh theo quy định tại Điều 8 của Hợp đồng; quá trình thi công phải điều chỉnh thiết kế do gặp nền đất yếu và ngày 11/6/2012 các bên đã ký Phụ lục hợp đồng số 27A/01/PL-2012, tại Điều 2 Phụ lục này các bên đã thỏa thuận các điều khoản khác giữ nguyên như Hợp đồng số 27A/HĐXD-QLDA. Do vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng cho phần khối lượng do thay đổi thiết kế như nêu tại văn bản số 251/DN 2015 theo quy định của Điều 8 Hợp đồng thi công xây dựng số 27A/HĐXD-QLDA là phù hợp.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển HUGIA căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |