| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 369 /BXD-KTXD V/v: Chỉ số giá xây dựng gói thầu số 3 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4238/ĐHCM-DA1 ngày 09/12/2015 của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá xây dựng đối với gói thầu số 3 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ14 đoạn Kon Tum – Pleiku, đường Hồ Chí Minh trên cơ sở thông báo chỉ số giá xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá thiết bị thi công xây dựng thuộc gói thầu số 3 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum – Pleiku, đường Hồ Chí Minh do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1953/VKT/NN ngày 07/12/2015 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 3 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ14 đoạn Kon Tum – Pleiku, đường Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan5). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số  369   /BXD-KTXD ngày 03 / 3 /2016 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 3 – DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 14

ĐOẠN KON TUM – PLEIKU, ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Thời điểm gốc: Tháng 10/2010 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công (B) | Nhiên liệu (E) | Nhựa đường (d5) | Thép xây dựng (d1) | Vật liệu cát (d4) | Vật liệu đá (d3) | Thiết bị thi công xây dựng (C) | Vật liệu xi măng (d2) | Bê tông nhựa (d6) |
| 2010 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2014 | 11 | 191,78 | 130,41 | 121,76 | 97,39 | 122,08 | 139,70 | 186,02 | 146,29 | 130,88 |
|  | 12 | 191,78 | 125,49 | 121,76 | 97,39 | 122,08 | 139,70 | 186,02 | 146,29 | 130,12 |