| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 524 /BXD-KTXD V/v chi phí vận chuyển vật liệu tự sản xuất tại Dự án thủy điện Đồng Nai 5; |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 040/ĐLTKV-ĐT ngày 08/01/2016 của Tổng Công ty Điện lực – Vinacomin về chi phí vận chuyển vật liệu tự sản xuất tại Dự án thủy điện Đồng Nai 5; về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Nguyên tắc áp dụng đơn giá xây dựng công trình trong lập dự toán, giá gói thầu:

Đơn giá xây dựng công trình áp dụng phải phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình, việc áp dụng Bộ đơn giá nào phải thực hiện theo quy định áp dụng của Bộ đơn giá đó và các văn bản hướng dẫn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành Bộ đơn giá, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tương ứng với từng thời kỳ.

3. Theo văn bản 040/ĐLTKV-ĐT ngày 08/01/2016 thì việc xác định giá vật liệu:

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để các chủ thể tham khảo áp dụng, lập đơn giá vận chuyển cho công trình; trường hợp, định mức này không phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án thì các bên có thể xác định chi phí vận chuyển theo phương án vận chuyển,  cước vận chuyển của địa phương nơi xây dựng công trình.

Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Tập Đoàn than–Khoáng sản VN; - Lưu: VT, KTXD(Thắng 8). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |