BỘ XÂY DỰNG _______ Sè: 1221/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Cửa Hội-Bến Thủy CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2015

Kính gửi:  Công ty cổ phần Bình Minh Vàng Vina

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3727/UBND- TN ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, công văn số 43/UBND-CN1 ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và công văn số 121/CV-BMV ngày 23/02/2016 của Công ty cổ phần Bình Minh Vàng Vina (gọi tắt là Công ty Bình Minh Vàng Vina) về việc đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Xã hội hóa nạo vét khẩn cấp tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (đoạn từ phao P0 đến cặp phao P9-P14) kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để sử dụng trong nước hoặc xuất khẩu, lấy thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 24/6/2015, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1367/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty Bình Minh Vàng Vina làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 900.000 m3 (Chín trăm nghìn mét khối) trong khoảng thời gian từ ngày 24/6/2015 đến ngày 31/12/2015. Do điều kiện thời tiết tại khu vực nạo vét không thuận lợi để thi công, do đó đến hết ngày 31/12/2015 Công ty Bình Minh Vàng Vina xuất khẩu được 593.016,6 m3 trong tổng số khối lượng đã được hướng dẫn (tại văn bản số 1367/BXD-VLXD ngày 24/6/2015).

Theo đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, của UBND tỉnh Hà Tĩnh và của Công ty Bình Minh Vàng về việc đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng để tàu thuyền đi lại thuận tiện, an toàn; Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty Bình Minh Vàng Vina làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), là khối lượng bao gồm khối lượng còn lại đã được hướng dẫn tại văn bản số 1367/BXD-VLXD ngày 24/6/2015 nhưng chưa xuất khẩu hết, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/3/2017. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của các cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Công ty Bình Minh Vàng Vina phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét v.v...), phải thông báo về kế hoạch thi công theo yêu cầu đến UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty Bình Minh Vàng phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không gây sạt lở bờ, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trong vùng dự án.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Bình Minh Vàng Vina phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Cửa Hội-Bến Thủy của Công ty cổ phần Bình Minh Vàng Vina, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải; - UBND các tỉnh: Nghệ An; Hà Tĩnh; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan các tỉnh: Nghệ An; Hà Tĩnh; - L­u: VT, VLXD. | kt.bé tr­ëng thø tr­ëng (đã ký) Đỗ Đức Duy |
| --- | --- |