| BỘ XÂY DỰNG Số: 24/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v đơn giá trong hợp đồng thi công xây lắp để quyết toán dự án hoàn thành công trình xây dựng | Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016 |

| Kính gửi: | Chi nhánh TCT xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH một thành viên thành phố Hồ Chí Minh |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 204/CV-2016 ngày 19/4/2016 của Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH một thành viên thành phố Hồ Chí Minh, về việc đơn giá trong hợp đồng thi công xây lắp để quyết toán dự án hoàn thành công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

## 2. Theo nội dung văn bản số 204/CV-2016, hợp đồng thi công xây dựng số 195/HĐKT-CNSH được ký kết ngày 09/6/2010 giữa Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh với Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp & phát triển nông thôn (Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp & phát triển nông thôn ủy quyền cho Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp & phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy ủy quyền số 313/TCTXD/UQ ngày 24/5/2010 để thi công xây lắp) là hợp đồng theo đơn giá; nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu rộng rãi.

## 3. Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá được thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã được ký kết (gồm cả những điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng, đơn giá cho các khối lượng công việc chưa có trong hợp đồng) với khối lượng thực tế được nghiệm thu (bao gồm cả khối lượng tăng, giảm so với khối lượng trong hợp đồng, khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng) là phù hợp với quy định.

Chi nhánh TCT xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH một thành viên thành phố Hồ Chí minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |