| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 1301/BXD-KTXD V/v về xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1873/SGTVT-DA ngày 21/6/2016 của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh về xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Việc quy đổi thành % tỷ lệ giá (giữa giá gói thầu tính lại/giá gói thầu được duyệt) để tính giảm giá trị thanh toán, quyết toán hợp đồng là không phù hợp với quy định.

4. Về nguyên tắc: các đơn vị, cá nhân, lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt phải chịu trách nhiệm về sự sai khác trong giá gói thầu đã được phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng & các quy định khác tương ứng với từng thời kỳ.

Căn cứ nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3 & mục 4 nêu trên Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (TH8). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |