BỘ XÂY DỰNG _______ Sè: 1317/BXD-VLXD V/v: gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2016..

Kính gửi:        Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và

Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0358/CV.QB.16 ngày 16/6/2016 của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo (gọi tắt là Công ty Quốc Bảo) về việc đề nghị gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cảng cá Tiên Châu, lạch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu (gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 21/12/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 2981/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty Quốc Bảo xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa là 299.246 m3 (Hai trăm chín mươi chín nghìn hai trăm bốn sáu mét khối) trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2015 đến ngày 30/6/2016. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, Công ty mới triển khai thực hiện tận thu xuất khẩu cát nhiễm mặn là 145.622,39 m3, khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án còn lại chưa thực hiện xuất khẩu là 153.626,41 m3.

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên tại công văn số 1709/UBND-ĐTXD ngày 25/4/2015 và kiến nghị của Công ty Quốc Bảo đề nghị được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng, thoát lũ, tàu thuyền đi lại dễ dàng, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn hướng dẫn việc Công ty Quốc Bảo làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng còn lại là 153.626m3 (Một trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi sáu mét khối) trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 30/9/2016.

Công ty Quốc Bảo phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét v.v...), phải thông báo về kế hoạch thi công theo yêu cầu đến UBND tỉnh Phú Yên để theo dõi, giám sát. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty Quốc Bảo phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không gây sạt lở bờ, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trong vùng dự án.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Quốc Bảo phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án, đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Phú Yên; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Bình Định; - Lu: VT, VLXD. | kt.bé trëng thø trëng (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |