| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 1365/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng và quyết toán hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty TNHH một thành viên 789 Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 24/CV-789MT ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH một thành viên 789 Miền Trung về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng và quyết toán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khi nội dung hợp đồng quy định khối lượng phát sinh dưới 20% khối lượng công việc trong hợp đồng đã ký sẽ sử dụng theo đơn giá hợp đồng (giá dự thầu) hoặc giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận trong hợp đồng để thanh toán.

2. Đối với hợp đồng xây dựng mà trong hợp đồng các bên không thỏa thuận điều chỉnh lại đơn giá khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới thì giá hợp đồng không phải điều chỉnh cho những thay đổi này. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

3. Khi điều chỉnh giá hợp đồng bằng phương pháp bù trừ trực tiếp có nội dung gì chưa rõ thì các bên cùng trao đổi để làm rõ về các căn cứ điều chỉnh làm cơ sở thực hiện. Phương pháp điều chỉnh có thể tham khảo hướng dẫn tại các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng.

Công ty TNHH một thành viên 789 miền Trung căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |