BỘ XÂY DỰNG _______ Sè: 1353/BXD-VLXD V/v gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cửa biển An Hải-đầm Ô Loan, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2016..

| Kính gửi: | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Sài Gòn-Hà Nội |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2899/UBND-ĐTXD ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên và công văn số 04/2016.BXD-GH ngày 14/6/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Sài Gòn-Hà Nội (gọi tắt là Công ty Sài Gòn-Hà Nội) về việc đề nghị gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cửa biển An Hải-đầm Ô Loan, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu (gọi tắt là Dự án). Sau khi đã nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 27/11/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 2802/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty Sài Gòn-Hà Nội xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa là 943.306 m3 (Chín trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm linh sáu mét khối) trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/2015 đến ngày 30/6/2016. Do quá trình hoàn thiện các thủ tục còn lại, nên đến nay Công ty chưa thực hiện xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên và Công ty Sài Gòn-Hà Nội đề nghị được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng, thoát lũ, tàu thuyền đi lại, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty Sài Gòn-Hà Nội xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 943.306 m3 (Chín trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm linh sáu mét khối), là khối lượng đã được hướng dẫn tại văn bản số 2802/BXD-VLXD Ngày 27/11/2015 nhưng chưa xuất khẩu, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/01/2017. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo.

Công ty phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty Sài Gòn-Hà Nội phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Sài Gòn-Hà Nội phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Yên về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cửa biển An Hải-đầm Ô Loan, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đề nghị Công ty Sài Gòn-Hà Nội thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Phú Yên; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Bình Định; - Lu: VT, VLXD. | kt.bé trëng thø trëng (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |